| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы БАЙМА? РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* ИШМЫР:А АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ»М»№Е ХАКИМИ»ТЕ 453655, Байма7 районы, Ишмыр6а ауылы, C.Игишев урамы,28 Тел. 8(34751) 4-26-38 ishmur-sp@yandex.ru |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШМУРЗИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН 453655 , Баймакский район, с.Ишмурзино, ул.С.Игишева,28 Тел. 8(34751) 4-26-38 ishmur-sp@yandex.ru |
| --- | --- | --- |
| ИНН 0254002114 КПП 025401001 ОГРН 1020201544032 |

?АРАР	                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» март 2012 й.                  № 6                      «20» марта 2012 й

«Об организации безаварийного пропуска «Паводка-2012 г.»

В соответствие с Законом Российской Федерации от 21.12.1994 года № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Распоряжения Президента Республики Башкортостан от  7 февраля 2012  года № РП-24, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнический сооружений, мостов, коммунальных сетей, инженерных коммуникаций, организаций к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район РБ Администрация  сельского  поселения   Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район РБ

Постановляет:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии  сельского поселения Ишмурзинский сельсовет с распределением обязанностей (по согласованию, приложение № 1);

- Утвердить согласованный план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на   территории сельского поселения Ишмурзинский сельсовет (по согласованию, приложение № 2);

3.   Рекомендовать:

1)  Руководителям хозяйств ООО «Агрофирма Байкара», ООО «Богачевка», независимо от форм собственности:

-создать противопаводковые комиссии и аварийные бригады с необходимой техникой во главе с ответственными лицами за проведение противопаводковых мероприятий;

-разработать и осуществить превентивные  мероприятия по пропуску ледохода и паводка,      обеспечивающие защиту подведомственных объектов от повреждений;

-в период прохождения ледохода и повышения уровня паводковых вод организовать       круглосуточное дежурство из числа руководящих работников;

-подготовить места временного проживания и размещения имущества, скота на случай возникновения необходимости эвакуации из зон подтопления или затопления;

-балансосодержателям  гидротехнических сооружений и хозяйствующих субъектов, на территории которых находятся гидротехнические сооружения, произвести очистку дорог и подъездных путей к ГТС и до 25 марта 2012 года доложить в орган управления ГО и ЧС о готовности объектов к пропуску воды;

3). Землеустроителю сельского поселения Муллабаеву И.Х. подготовить карту-схему наиболее опасных мостосооружений с указанием маршрутов следования и подъездных путей. Документы передать Администрации муниципального района, ОВД по г. Баймак и  Баймакскому району РБ;

4.  Директору МОБУ СОШ с.Ишмурзино Искужину М.А., заведующей детского сада Игишевой З.Р.  принять меры по организации в муниципальных учреждениях образования  проведение с учащимися мероприятий  по безопасности на водных объектах во время паводка.

5.    Руководителям хозяйств

-организовать аварийную бригаду, в состав которой включить погрузочную технику и автотранспорт;

-определить ответственных лиц, из числа руководителей, специалистов хозяйства   за организацию противопаводковых мероприятий

- Контроль за выполнением данного постановления  оставляю за собой

Глава  сельского поселения:             Б.Д.Нурдавлетов

#### Приложение № 1 к постановлению

Администрации СП Ишмурзинский

сельсовет

от « 20 »  марта    2012 г.  № 6

Согласованный состав   противопаводковой комиссии

сельского поселения Ишмурзинский сельсовет:

Председатель комиссии: Нурдавлетов Б.Д. глава   сельского поселения

Члены комииссии:

- Узянбаев М.Ф. – директор ООО «Агрофирма Байкара»

- Трушин Н.А.- директор ООО «Богачевка»

- Сынгизов М.А.- гл. инженер ООО «Агрофирма Байкара»

- Тучин В.Л.- бригадир ООО «Богачевка»

- Муллабаев И.Х.- землеустроитель  сельского поселения

Управляющий Делами Администрации                               Г.М.Бутенбаева.

#### Приложение № 2 к постановлению

Администрации СП Ишмурзинский

сельсовет

от « 20 »  марта   2012 г. №  6

# Согласованный план

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Ишмурзинский сельсовет

муниципального района Баймакский район  РБ в 2012 году

| № п.п | Наименование мероприятий | Срок исполн. | отв. За исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание противопаводковых комиссий: районной, сельских поселений и объектов экономики, утверждение планов мероприятий | до 20.03.12 | Глава СП , руководители хозяйств |
| 2 | Проверка состояния готовности гидротех-нических сооружений согласно Перечня ГТС. | до 25.03.12 | собственники, |
| 3 | Определить населенные пункты, складские хозяйства, животноводческие фермы, материальные ценности, которые могут быть затоплены паводковыми водами. | к 23.03.12 | руководители хозяйств |
| 4 | Проверка готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | с 1.04.12 | руководители хозяйств |
| 5. | Проверка состояния потенциальных источников загрязнения водных объектов, водосбросов и других сооружений; при необходимости проведение ремонтных работ, очистка от снега и наледи водосбросов, сработка водоемов сезонного регулирования, аварийных прудов. | к 25.03.12 | Глава СП, руководители хозяйств |
| 6 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах, создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами, транспортом, аварийным запасом материалов. Проведение инструктажа. | с 25.03.12 | руководители хозяйств |
| 7. | Распиловка льда перед мостами, очернение поверхности льда в д.Богачево | до 25.03.12 | Глава СП, директор ООО «Богачевка» |
| 8. | Обеспечение сохранности опор линий связи, электропередачи | постоянно | руководители хозяйств |
| 9 | Создание на время половодья запасов топлива и других материальных средств для обеспечения бесперебойной работы организаций, а также обеспечения населения продуктами питания и предметами первой необходимости | к 1.04.12 | руководители хозяйств, глава СП |
| 10 | Проверка готовности к эксплуатации спасательных и плавсредств | с 1.04.12 | директор ООО «Богачевка» |
| 11 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | к 15.04.12 | руководители хозяйств, глава СП |
| 12 | Эвакуация до начала половодья скота из животноводческих ферм, расположенных в районах возможного затопления | до 10.04.12 | руководители хозяйств |
| 13 | Организация проведения комплекса санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий в районах со сложной паводковой обстановкой. | Постоянно | Заведующие ФАП с.Ишмурзино и д.Богачево |

Управляющий делами                                  Г.М.Бутенбаева